Wzór umowy  na przeglądy wentylacyjne                                               Załącznik nr 4h

UMOWA  NR  ............../2024

W dniu  .................... w Gdyni pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „BAŁTYK”  z  siedzibą  w   Gdyni  ul. Zgoda 8, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1.    .................................................................................

2.    .................................................................................

a

.................................................................................................................................................

..................................................................................... ..........................................................

reprezentowanym przez :

1. ...........................................................................................................................................

zwaną dalej  „Wykonawcą”,  nr  NIP ............................... REGON ...................................

zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do  realizacji wykonanie  rocznych  przeglądów przewodów  kominowych  wentylacyjnych i spalinowych * w  budynkach  mieszkalnych  zasobów  SM  „Bałtyk”  wg  załączonego  wykazu ( załącznik  nr  2                          do  umowy )  zgodnie  ze  zleceniem nr  .................................................... z  dnia .........................

Roboty  winny  być  wykonane  w  oparciu  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa  Budowlanego  oraz  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-M-34507   z  listopada  2002 r.

- Wykonawca     oświadcza,    że    posiada   wszelkie,     prawnie   wymagane   uprawnienia           i środki  do wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Roboty   dodatkowe   mogą   być   wykonane  wyłącznie  za zgodą   Zamawiającego,                       na  podstawie     protokołu   konieczności  i  aneksu  do  niniejszej  umowy.

4. Wykonawca    zobowiązuje    się    wykonywać   wszelkie   roboty  zgodnie z    dokumentacją   techniczną,   zasadami  sztuki  budowlanej przy zastosowaniu     obowiązujących    przepisów    prawnych,    przepisów    BHP   i    warunków   technicznych     wykonywania   robót .

5. Wykonawca zgodnie z obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego – Dz.U.2023 r. poz. 682 z dnia 14.04.2023 r. okresowe kontrole przewodów kominowych winny być zakończone wystawieniem cyfrowego protokołu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach o których mowa                   w art.62a ust.5 i 6 ustawy prawo budowlane.

6. Zamawiający wymaga dodatkowo przedłożenia przez wykonawcę jednego egzemplarza

protokołu w formie papierowej stanowiącego wydruk e-protokołu z CEEB, dla każdego

budynku objętego obowiązkową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne zestawienie wszystkich

sporządzonych  e-protokołów, ze wskazaniem unikalnego identyfikatora dokumentu w CEEB

7. W ramach okresowej kontroli Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia

dla Zamawiającego rysunku (szkicu), który przedstawia rzut poziomu dachu

podłączeń urządzeń  gazowych i wentylacyjnych ze wskazaniem ewentualnych uwag, lub

zaleceń o stanie przewodów i prawidłowości podłączeń oraz oznaczenie na rysunku

przewodów przynależnych  do danego lokalu.

8.  Uzyskanie od przedstawiciela Zleceniodawcy  potwierdzenia wykonanych usług.

9. Wszelkie stwierdzone w trakcie świadczenie usług kominiarskich usterki i zagrożenia

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie Zleceniodawcy pisemnym zaleceniem

lub stosowną opinią.

10. wywieszenie ogłoszenia powiadamiającego mieszkańców o terminie przeprowadzenia

kontroli;

11. W przypadku nieprawidłowości leżących po stronie najemców, np. niewłaściwe podłączenia

Urządzeń, poinformowanie o zaistniałej sytuacji najemcę,  a w  protokole przeglądu zdarzenie

zostaje zapisane z informacją , że lokator przyjął  do wiadomości ten fakt.

12. Załączenie do dokumentacji rozliczeniowej z wykonanych okresowych kontroli stanu

technicznego przewodów kominowych (okresowych przeglądów) i usług dotyczących

okresowego czyszczenia przewodów kominowych - listy z podpisami

mieszkańców/użytkowników lokali w danej nieruchomości, potwierdzającej wykonanie tych

czynności.

913 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

przedłożyć Zamawiającemu tzw. wzór karty informacyjnej budynku, określającej minimalny zakres informacji dotyczących budynku jakie zarządca winien przekazać kominiarzowi, celem wykonania przez niego okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku.

§ 2

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  zakresu  umownego  robót   ustala

się  w oparciu o zakres przedstawiony w załączniku nr 2 do umowy na kwotę: .....................zł

brutto     ( słownie: ............................................................................................... )

  - Ostateczne   rozliczenie   nastąpi   wg   ilości  skontrolowanych  mieszkań, wynikającej

z „ewidencji przeglądów”,  sporządzonej przez Wykonawcę,  jako załącznik do

protokołów     z  przeglądów:

- przewodów i urządzeń wentylacyjnych ( kanały wentylacyjne);

- przewodów i urządzeń spalinowych (kanały spalinowe)*

.

1.2. W/w   protokoły   wraz  z   załącznikami  zostaną  sporządzone przez  Wykonawcę

i    przekazane    Zamawiającemu    przed    zgłoszeniem  do    odbioru   końcowego robót.

- Wynagrodzenie  Wykonawcy zostanie  ustalone  przy zastosowaniu  uśrednionych  cen

jednostkowych:

- stawka ryczałtowa za dokonanie przeglądów  kanałów wentylacyjnych  w  przeliczeniu     na 1  mieszkanie :

kanały  wentylacyjne                         -   ..................zł  brutto/1 mieszkanie

kanały wentylacyjne                          -    ……………  zł brutto/1 lokal użytkowy

kanały wentylacyjno-spalinowe        -   ...................zł/brutto/1 mieszkanie

- Koszt przeglądu zespołu instalacji zlokalizowanych w innych, nie mieszkalnych pomieszczeniach  budynku, ujęty jest w  w/w  cenach.

- Rozliczenie należności za wykonane roboty dodatkowe(modernizacyjne i remontowe nie mieszczące się w zakresie ustanowionym w § 1 umowy) nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru działającego  z ramienia Zamawiającego oraz na podstawie protokołu odbioru robót, przy zastosowaniu stawki:

- roboczogodzina brutto ................................/godz.

- koszty zakupu  ....................%

§ 3

1. Termin rozpoczęcia  przeglądów:  ....................................

2. Termin zakończenia  przeglądów:  ....................................

3. Umowę zawiera się na okres 2 lat do czasu rozstrzygnięcia  przetargu 2026 r. (I,II

kwartał)

4. W razie uzasadnionej zwłoki w terminie wykonania robót, spowodowanej obiektywnymi

czynnikami, Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu. Nowy termin zostanie

ustalony w aneksie do umowy. Ustalenie nowego terminu przed upływem pierwotnego

terminu zwalnia Wykonawcę od obowiązku uiszczenia ewentualnych odszkodowań

§ 4

Zamawiający   dokona  wprowadzenia    Wykonawcy  na  obiekty  w terminie do  dnia:

.....................

§ 5

Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego  będzie : .........................................................

§ 6

- Odbiór przedmiotu umowy określony w §1 umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu  robót  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego, lecz    nie  dłuższym   niż   10   dni   od   daty   pisemnego   powiadomienia   Zamawiającego    przez  Wykonawcę                        o osiągnięciu gotowości odbioru, potwierdzonej  przez inspektora   nadzoru.

- Zamawiający  może  dokonać etapowego odbioru robót dla  elementu technologicznie zakończonego , za który Wykonawca  wystawi fakturę częściową.

- Wykonawca może w ciągu 14 dni od daty doręczenia  odpisu  protokołu zgłosić na piśmie zastrzeżenia do tego protokołu.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli nie są one przedmiotem odbioru robót lub ich odrębnych części, jak również w przypadku dłuższej, uzasadnionej przerwy w wykonaniu robót,              a Zamawiający obowiązany jest do pisemnego sprawdzenia ilości i zgodności tych robót                    z umową w terminie 5 dni od powiadomienia na piśmie.

5. Brak potwierdzenia przez Zamawiającego w określonym terminie wykonania robót zanikających  lub ulegających zakryciu  uważany jest za przyjęcie ilości podanych przez Wykonawcę.

6.   Na wykonane roboty Wykonawca udziela  12  miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru  ostatecznego robót.

§ 7

- Rozliczenie    należności    za    wykonane    roboty  nastąpi  po sporządzeniu protokołu odbioru całości przedmiotu umowy  lub jego części podlegających odrębnemu odbiorowi          z uwzględnieniem ilości zamówionych, wykonanych i przyjętych  robót  wg zasad  ustalonych  w  § 2  umowy.

- Zapłata    wynagrodzenia      nastąpi     na    podstawie  faktury,  wystawionej  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  odbioru  końcowego  lub  częściowego  robót,                  w terminie  14 dni od daty jej złożenia, przelewem na konto Wykonawcy: .....................................................................................................................................................

- *Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury końcowej kaucji gwarancyjnej                        w wysokości 10% wartości umownej brutto, która zostanie wypłacona w całości                             po wykonaniu drugiego czyszczenia kanałów spalinowych, w oparciu o protokół odbioru robót.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w   wysokości  0,5%   wartości

Umownej,  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót, jednak nie więcej, niż 50%  łącznego

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt 1 umowy.

2. W przypadku   zwłoki  w  zapłacie  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy odsetki w  ustawowej

wysokości.

3. Strony zastrzegają sobie prawo  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku

strat przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Rozwiązanie  umowy  przed  upływem  terminu  umownego  może  nastąpić  w  przypadku

nienależytego  wywiązywania  się  Wykonawcy  z  realizacji  przedmiotu  umowy,

z  2  tygodniowym  okresem  wypowiedzenia.

§ 9

# Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy stanowi informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów Spółdzielni Mieszkaniowej ”Bałtyk” w Gdyni.

- O treści załącznika, o którym mowa powyżej firma………………………………….. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować swoich pracowników lub inne osoby, jeżeli ich dane przekaże Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w treści niniejszej  umowy oraz potwierdzić wykonanie tego obowiązku na adres  e-mail  sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl                      w terminie 7 dni od ich przekazania.

§ 10

Do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Stronami będzie właściwy  Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić tylko za zgodą Stron wyrażoną na piśmie              w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Dodatkowe  ustalenia stron:

1. Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do upewnienia się o obecności

lokatorów , celem sprawnego przeprowadzenia przeglądów.

2. Udostępnienie pomieszczeń ogólnodostępnych  tj. pralnie , suszarnie, węzły cieplne, piwnice

itp. zapewnia  Administracja Osiedla.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców oraz użytkowników lokali

użytkowych o  terminach  przeglądów  poprzez wywieszenie informacji  na  tablicach  ogłoszeń

w  poszczególnych  budynkach   z  odpowiednim  wyprzedzeniem (  min.  7  dni ).

- Terminy  planowanych  przeglądów  dla  poszczególnych  budynków  Wykonawca  winien

uzgodnić  z  administracją  osiedla (minimum 2 terminy).

........................................................................................................................................................

§ 14

Integralną częścią umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na

wykonanie usług eksploatacyjnych w 2024 r., ogłoszonego w dniu .......01.2024 r. przez SM

„Bałtyk”  w Gdyni.

2.  Oferta Zleceniobiorcy do w/w przetargu.

§ 15

Umowę   sporządzono   w   czterech   jednobrzmiących   egzemplarzach   (3 egz. dla  Zamawiającego, 1  egz.  dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY		           			WYKONAWCA

……………………………….                               ………………………………..

* - niepotrzebne  skreślić